#### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

#### Umowa nr IN.IOŚ.7011.2.9.2013

o pełnienie nadzoru inwestorskiego

# W dniu ………………..2013 r. w Myszyńcu zawarto umowę pomiędzy Gminą Myszyniec z siedzibą w Myszyńcu 07-430, Plac Wolności 60,  zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:

1. Bogdana Glinkę – Burmistrz Myszyńca

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agaty Anny Kobus

a

………………………………………………

adres: …………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:

1. ………………………….. – ………………………

w wyniku wyboru oferty w dniu ……………… w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro netto zawarto umowę o następującej treści:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§ 1

Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec”.

- W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec …………………….. realizującego inwestycję zgodnie z umową nr ……………………….. z dnia …………. r. zwanej dalej w treści Umowy "Wykonawcą", w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy.

- Strony ustalają, że zlecenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1)	Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2)	Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3)	Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4)	Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Dodatkowo Zleceniodawca (Inwestor) wymaga od inspektora nadzoru:

- Pobytu na budowach w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego;

- Sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

- Sprawdzania posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- Dokonywania podczas pobytu na budowie wpisów w dzienniku budowy;

- Rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców;

- Udział w czynnościach odbioru końcowego oraz w odbiorach w okresie gwarancyjnym.

Ponadto zgodnie z art. 26 ustawy Prawo budowlane Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1)	Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

3. Zleceniobiorca nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania dodatkowych robót budowlanych.

Zobowiązania inspektora

§ 2

- Zleceniobiorca oświadcza, że osoby wyznaczone do nadzoru:

- w branży sanitarnej – ………………………………

- w branży elektrycznej – ………………………………..

- w branży konstrukcyjno-budowlanej – …………………………….

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w ramach nadzoru, oraz że osoby te są członkami izby samorządu zawodowego.

- Zleceniobiorca oświadcza, że na czas pełnionych czynności będących przedmiotem tej umowy, osoby pełniące funkcję inspektora utrzymają członkowstwo w izbie samorządu zawodowego wskazanej  w ust.1.

- Zleceniobiorca na budowie reprezentuje interesy Zleceniodawy i wszelkie kontakty z Wykonawcą robót budowlanych naruszające te interesy lub budzące uzasadnione podejrzenia o ich naruszenie są zabronione.

- Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, Zleceniobiorca wykonywać będzie osobiście.

- Zleceniobiorca oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością , zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki inżynierskiej, etyką zawodową oraz postanowieniami  niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że Zleceniodawca przekazał mu na czas budowy dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kopię umowy  z Wykonawcą i kopię specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez cały okres trwania prac określonych w § 1 ust.1, w tym przez dodatkowy okres w przypadku konieczności robót dodatkowych.

Zobowiązania Zleceniodawcy

§ 3

- Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy na czas realizacji postanowień tej umowy: projekt budowlany, STWiOR, kopię umowy w Wykonawcą i kopię specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zleceniodawca powiadomi pisemnie Zleceniobiorcę o zmianie terminu zakończenia czynności objętych tą umową zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 i 3.

Czas trwania umowy

§ 4

- Czas trwania objętych umową czynności, strony określają na okres od dnia ……. czerwca 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.

- Ostateczny termin zakończenia objętych umową czynności z wyjątkiem czynności odbiorów gwarancyjnych, będzie tożsamy z dniem dokonania przez Zleceniodawcę odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę.

- Zleceniodawca powiadomi pisemnie Zleceniobiorcę o planowanej zmianie terminu zakończenia czynności , wskazanego w ust.1 .

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

§ 5

- Zleceniobiorca  z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem umowy otrzyma wynagrodzenie –określone na kwotę brutto: …………………. PLN (słownie: ………………….., …./100)

- Należności wynikające z faktury, będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze  w terminie 14 dni od bezusterkowego odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych i doręczenia Zleceniodawcy wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu trwania prac określonego w § 4 ust. 1., czyli w przypadku jej przedłużenia.

Informacje kontaktowe

§ 6

Zleceniodawca wyznacza do kontaktu osoby:

- Daniel Walijewski - tel.(29) 77 21 012 lub (29) 77 21 141 w.30

- Sylwia Szubzda – tel. (29) 77 21 012 lub (29) 77 21 141 w.16

Kary umowne

§ 7

- Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę.  W takim przypadku Zleceniobiorca zapłaci karę umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1

- W przypadku odstąpienia Zleceniobiorcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy - Zleceniobiorca zapłaci karę umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć te szkodę w pełnej wysokości.

Zmiany umowy

§ 8

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

- Zleceniodawca przewiduje możliwe istotne zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jeżeli Zleceniodawca przedłuży termin  wykonania robót budowlanych z powodu wystąpienia poniższych okoliczności :

- wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych lub robót zamiennych skutkująca koniecznością wydłużenia terminu,

- jeżeli zaistnieją niekorzystne warunki atmosferyczne, nieprzewidziane warunki geologiczne, hydrogeologiczne, wykopaliska, a także inne przeszkody niezależne od wykonawcy uniemożliwiające terminową realizację zamówienia,

- z powodu siły wyższej,

- istnieje konieczność zmian w kolejnościach i terminach wykonywania poszczególnych robót budowlanych w ramach harmonogramu robót, co jest uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanego lub warunkami bezpieczeństwa,

2) możliwość dokonania zmiany osób, wyznaczonych przez Zleceniobiorcę do wykonania zamówienia, w przypadku:

- choroby, śmierci lub innych zdarzeń losowych,

- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy,

- Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy .

W przypadku zmiany osób, nowe osoby powołane do pełnienia wyznaczonych obowiązków muszą spełniać wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Postanowienia końcowe

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy.

ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA